| NOMBRE DEL PROYECTO: | Ángeles Scheduler |
| --- | --- |
| CÓDIGO DEL PROYECTO: | 00001 |
| DIRECTOR DEL PROYECTO: | Felipe Concha |
| FECHA DE ELABORACIÓN: | 17/09/2024 |

| HISTORIAL DE VERSIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHA Y HORA | N° DE VERSIÓN | DESCRIPCIÓN | ELABORADO POR |
| 17/09/2024 09:00 | v 1.0 | Inicio de actividades | Felipe Concha, Cristian Molina, Jimmy Muñoz |

PROPÓSITO DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO

El propósito del plan de gestión de riesgos es identificar y cómo actuar ante estos riesgos esto es para evitar más costos por parte del proyecto.

METODOLOGÍA A EMPLEAR

Para abordar el problema identificado en el desarrollo del Proyecto APT, se emplea la metodología de desarrollo en cascada. Este enfoque se caracteriza por su estructura lineal y secuencial, lo que permite una gestión clara y organizada de cada fase del proyecto. La metodología en cascada se desglosa en varias etapas, cada una con objetivos específicos y entregables claros.

ROLES Y RESPONSABILIDADES

| ROL | RESPONSABILIDADES | responsables |
| --- | --- | --- |
| Encargado/a Institucional de Riesgo | - Liderar, coordinar, dar seguimiento y control a la ejecución de las tareas correspondiente al cumplimiento de las fases del Proceso de Gestión de Riesgos. - Gestionar herramientas de inducción y capacitación sobre el proceso de riesgos a los actores involucrados en él. | Felipe Concha |
| Coordinador/a de Riesgo | - Coordinar el trabajo de los Encargados de Riesgo por Dirección, indicando fechas, plazos y formatos, además de las nuevas indicaciones que pudieran existir en el proceso. - Monitorear el avance de los riesgos de su centro de responsabilidad e incorporar nuevos riesgos como parte del proceso de mejoramiento continuo. | Cristian Molina |
| Encargado Riesgo | - Identificar los riesgos, monitorear el avance de los tratamientos e incorporar nuevos riesgos como parte del proceso de mejoramiento continuo. - Elaborar, actualizar y presentar la propuesta de Matriz de Riesgo y Plan de Tratamiento. | Jimmy muñoz |

CATEGORÍAS DE RIESGOS

Riesgos externos, riesgos técnicos, riesgos organizacionales y riesgos de dirección del proyecto.

FONDOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS

Se dispondrá de un porcentaje de los fondos entregados por el cliente.

PROTOCOLOS PARA CONTINGENCIAS

Se realizarán diversos protocolos para llevar a cabo las contingencias: - Identificación y clasificación de Incidentes. - Notificación y comunicación. - Evaluación de impacto y alcance. - Mitigación y resolución del incidente. - Análisis de causa raíz. - Implementación de medidas correctivas.

FRECUENCIAS Y TIEMPOS

Cada 5 días.

TOLERANCIA A RIESGOS DE LOS INTERESADOS

| INTERESADO | NIVEL DE TOLERANCIA |
| --- | --- |
| Cliente | Media |

DEFINICIONES DE PROBABILIDAD

| NIVEL | DEFINICIÓN |
| --- | --- |
| Alto | La probabilidad de que ocurra el riesgo es del 76% a 100% |
| Medio | La probabilidad de que ocurra el riesgo es del 36% a 75% |
| Bajo | La probabilidad de que ocurra el riesgo es del 0% a 35% |

DEFINICIONES DE IMPACTO NEGATIVO (POR OBJETIVO)

| NIVEL | COMENTARIO |
| --- | --- |
| Alto | Se caracteriza por tener consecuencias significativas y potencialmente graves para el logro del objetivo específico, en este nivel se puede requerir una inversión grande de recursos y tiempo para mitigar el daño que puede producir en el proyecto. |
| Medio | El impacto a nivel medio puede causar interrupciones o dificultades moderadas a la hora de querer lograr el objetivo. puede requerir algunas medidas para mitigar el problema. |
| Bajo | No cuenta con consecuencias grandes, sus consecuencias son bastante menores en el logro del objetivo. El impacto no es significativo y en caso de querer mitigarlo se puede realizar rápidamente. |

DEFINICIONES DE IMPACTO POSITIVO (POR OBJETIVO)

| NIVEL | COMENTARIO |
| --- | --- |
| Alto | El impacto positivo a este nivel genera muchos beneficios al objetivo específico, obteniendo mucho impacto positivo que puede brindar nuevas oportunidades para lo que se está desarrollando. |
| Medio | Se pueden obtener bastantes beneficios o un nivel promedio dependiendo de lo que se busque en el objetivo específico. |
| Bajo | A este nivel tiene un impacto casi nulo al objetivo que se está realizando, por lo tanto, no brinda una mayor importancia. |

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO (RIESGOS NEGATIVOS)

| Alto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Medio |  |  |  |
| Bajo |  |  |  |
|  | Bajo | Medio | Alto |

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO (RIESGOS POSITIVOS)

| Alto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Medio |  |  |  |
| Bajo |  |  |  |

Clasificación de riesgos según probabilidad x impacto

| RIESGO | CATEGORÍA | IMPACTO | PROBABILIDAD | SEVERIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Problemas de rendimiento o fallas del Software | Técnico | Medio(2) | Medio(2) | 4 |
| Interpretaciones distintas | Gestión de proyectos | Medio(2) | Alto(3) | 6 |
| Falta de comprensión de las regulaciones | Cumplimiento | Medio(2) | Bajo(1) | 2 |
| No transmitir la información crítica | Comunicación | Medio(2) | Bajo(1) | 2 |
| Estimaciones monetarias incorrectas | Financiero | Alto(3) | Bajo(1) | 3 |
| Cambios de prioridades del cliente | Gestión de proyectos | Alto(3) | Bajo(1) | 3 |
| Falta de claridad en los requisitos | Gestión de proyectos | Alto(3) | Alto(3) | 9 |

CONTROL DE LOS RIESGOS

Problemas de rendimiento o fallas del Software: - Pruebas rigurosas: Implementar pruebas de rendimiento y estrés para identificar cuellos de botella antes de la implementación. - Revisiones de código: Realizar revisiones de código regulares para detectar y corregir errores o malas prácticas. Interpretaciones distintas: - Documentación clara: Asegurarse de que toda la documentación esté bien estructurada y sea fácilmente comprensible. - Reuniones frecuentes: Realizar reuniones regulares con todas las partes interesadas para aclarar dudas y asegurar una comprensión común. Falta de comprensión de las regulaciones: - Formación: Proporcionar capacitación a todo el equipo sobre las regulaciones relevantes y su impacto en el proyecto. No transmitir la información crítica: - Comunicación estructurada: Establecer canales de comunicación claros y protocolos para compartir información crítica. Estimaciones monetarias incorrectas: - Análisis de costos detallados: Hacer un análisis exhaustivo de costos y estimaciones al inicio del proyecto, considerando todos los posibles gastos. Cambios de prioridades del cliente: - Gestión de expectativas: Asegurarse de que el cliente comprenda las implicaciones de los cambios en las prioridades y su impacto en el proyecto. Falta de claridad en los requisitos: - Reuniones de descubrimiento: Realizar reuniones iniciales con el cliente para definir y documentar los requisitos de manera detallada. - Revisiones y validaciones: Obtener revisiones y validaciones periódicas del cliente para asegurarse de que los requisitos estén alineados con sus expectativas.

APROBACIÓN

| Nombre | Cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Alejandra Mardones Ortiz | Iniciador/Patrocinador del Proyecto | X | 17/09/2024 |